CHỌN CÁCH LÀM PHÙ HỢP CHO HAI ĐỘI RIKKEIGO

# PHẦN 1 – ĐỀ XUẤT 2 GIẢI PHÁP

## Giải pháp 1: Mô hình tuần tự (Waterfall)

Các yêu cầu được thu thập và xác định tương đối đầy đủ ngay từ đầu; sau đó đội lần lượt thực hiện phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai theo từng giai đoạn. Việc thay đổi yêu cầu sau khi đã thống nhất thường cần quy trình đánh giá và điều chỉnh chính thức.

## Giải pháp 2: Mô hình lặp theo Sprint (Scrum)

Công việc được chia thành các Sprint ngắn, với danh sách ưu tiên có thể được cập nhật khi có thông tin mới. Cuối mỗi Sprint, đội tạo ra phần sản phẩm có thể kiểm tra, nhận phản hồi và điều chỉnh kế hoạch cho Sprint tiếp theo.

# PHẦN 2 – SO SÁNH

| Tiêu chí | Giải pháp 1 – Waterfall | Giải pháp 2 – Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Thay đổi muộn có thể làm phải sửa lại tài liệu, thiết kế và các giai đoạn đã hoàn thành; xử lý thường chậm hơn. | (+) Có thể sắp xếp lại mức ưu tiên và đưa yêu cầu mới vào Sprint phù hợp, nên thích nghi tốt hơn với biến động. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Thường phải chờ đến giai đoạn cuối hoặc gần cuối mới có sản phẩm hoàn chỉnh để người dùng đánh giá; lỗi có thể được phát hiện muộn. | (+) Có phần sản phẩm được kiểm tra sau mỗi Sprint, giúp khách phản hồi sớm và đội phát hiện sai lệch sớm hơn. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Phù hợp khi yêu cầu và quy định đã rõ, ít thay đổi; dễ lập kế hoạch, tài liệu hóa và kiểm soát các bước tuân thủ. | (–) Vẫn dùng được, nhưng việc lặp Sprint và thường xuyên điều chỉnh ưu tiên có thể tạo thêm chi phí phối hợp khi yêu cầu vốn ổn định. |

# PHẦN 3 – LỰA CHỌN VÀ PHẢN BIỆN

Đội Tính năng nên chọn Scrum vì khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép chịu ảnh hưởng của thị trường, nên cần nhận phản hồi thường xuyên và điều chỉnh ưu tiên nhanh.

Đội Đối soát nên chọn Waterfall làm cách triển khai chính vì yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định thuế cần được xác định, tài liệu hóa, kiểm thử và phê duyệt chặt chẽ trước khi đưa vào sử dụng.

Nếu luật thuế thay đổi gấp, Đội Đối soát cần có quy trình quản lý thay đổi khẩn cấp: xác minh văn bản có hiệu lực, đánh giá tác động, cập nhật yêu cầu và kiểm thử hồi quy, rồi mới phát hành bản sửa lỗi theo thời hạn pháp lý.

Rủi ro là quy trình tuần tự có thể phản ứng chậm nếu việc phê duyệt hoặc kiểm thử kéo dài; vì vậy cần chuẩn bị sẵn người phụ trách tuân thủ, bộ kiểm thử và luồng phát hành khẩn cấp.

Không nên áp dụng Scrum cho cả hai đội chỉ vì Scrum được xem là hiện đại hơn, bởi lựa chọn phải dựa trên độ biến động và mức độ rủi ro của yêu cầu.

Scrum cũng không tự động phù hợp với mọi tình huống, còn Waterfall không có nghĩa là bỏ qua thay đổi; điều quan trọng là thiết kế cơ chế quản lý thay đổi phù hợp cho từng đội.

Kết luận: Áp dụng Scrum cho Đội Tính năng và Waterfall có cơ chế xử lý thay đổi khẩn cấp cho Đội Đối soát; đánh giá định kỳ để điều chỉnh cách làm nếu đặc thù yêu cầu thay đổi.